A1  

同意公开

湖 南 省 公 安 厅

湘公建议复字〔2022〕3号

对省十三届人大五次会议第0594号建议的

答复

刘波代表：

您提出的第0594号建议暨《关于尽快放开平洞高速安化木子柘溪双桥段车辆东往西方向通行的建议》收悉。经研究，现答复如下：

一、平洞高速安化至双桥段高速公路基本情况
平洞高速安化至双桥段（马安高速续建段），全长13.9公里，设置有双桥1个临时主线收费站，全线按双向四车道高速公路标准设计，设计最高时速为100公里/小时。

二、前期通车情况
（一）2021年12月10日，湖南省交通建设质量安全监督管理局对该项目出具了工程主要抽检指标满足设计及规范要求的检测意见。该路段（西往东）单幅交通标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等交通安全设施已安装、设置，主干道单幅满足省政府通车的工作要求。该路段（东往西）方向双桥临时主线收费站距龙头湾隧道出口155米存在交通安全隐患暂缓通车，要求马安公司按相关规范标准整改。

（二）2021年12月24日，我厅高警局业务科室及益阳支队等相关部门组成工作组，赴马安高速续建段开展交通安全设施复勘工作。同年12月27日，我厅高警局向省人民政府出具了《马安高速续建段（西往东）单幅交通安全设施验收有关情况的报告》。

（三）2021年12月31日，马安高速续建段（西往东）单幅通车。

三、东往西整改情况
（一）马安高速续建段东往西方向双桥临时主线收费站距龙头湾隧道出口155米，经马安公司三个月整改，临时主线站相关路段按施工作业区标准提前压缩车道、三级限速控速、加密出口预告、只限小车通行、科学分析流量，上述措施实施后，由湖南省交勘院出具安全分析报告认定符合规范要求，能够有效实现限速控流等交通管控要求。

（二）3月31日、4月18日，我厅高警局交管科及益阳支队等相关部门组成工作组，赴马安高速续建段开展交通安全设施复勘工作。经现场复勘、集体研究，初步认为马安高速续建段（东往西）交通安全设施验收合格。

四、下步工作
目前，我厅高警局《关于马安高速续建段（东往西）交通安全设施验收有关情况的报告》，正在走内部行文流程。成文后，将第一时间将相关意见报省人民政府，并将情况通报给安化县人民政府，后续情况第一时间向您告知。

湖南省公安厅          

2022年5月11日

联系单位及承办人：省公安厅交警总队高警局胡杨声

联系电话：0731-84068962，手机号码：18173193056

抄送：省人大联工委，省政府办公厅，益阳市人大常委会



